Załącznik Nr 3 do s.i.w.z

UMOWA NR………

(projekt)

Zawarta w dniu.............................. pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne mającą siedzibę przy ul. Kościelnej 2a w Skarżysku Kościelnym reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Pana Zdzisława Woźniaka.

Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a .............................................................................................................

reprezentowanym przez .........................................................................

Zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

§ 1.

- Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zmówienia publicznego tj. zadania inwestycyjnego pn:  „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ulica Polna”.

- Zakres robót obejmie:

Projektowany odcinek  drogi stanowi utworzenie ciągłości komunikacyjnej ul. Polnej

i ul. Południowej mającej na celu odciążyć ruch pojazdów ul. Iłżeckiej drogi powiatowej 15853 relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec.

Początek  projektowanego odcinka przyjęto na końcu nowo remontowanego odcinka ul. Polnej posiadającego nawierzchnię bitumiczną.

Koniec projektowanego odcinka przyjęto również na nowo remontowanej ul. Polnej  posiadającej nawierzchnię bitumiczną. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej do budowy wynosi 63,71 m .

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy rozebrać istniejące obiekty budowlane nie przewidziane do dalszego użytkowania tj.:

- część istniejącego ogrodzenia, bramę wjazdową i studnię znajdujące się na działce nr ewid. 1551/2 (działka nie dzielona)

- niezamieszkany budynek mieszkalny jednorodzinny, zlokalizowany na działkach o nr ewid. 1551/2 (działka nie dzielona), 1551/6, 1551/7 (działki powstałe w wyniku podziału działki nr ewid. 1551/3), a ponadto wykonać ogrodzenie nieruchomości po obu stronach wzdłuż projektowanego odcinka drogi.

- Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony:

### - projektem budowlanym „Budowy ulicy Polnej” stanowiącym załącznik nr  7 do s.i.w.z. – oprac. Przez Wiktora Bzinkowskiego.

- kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do s.i.w.z.

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 9  do s.i..w.z.

- decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej znak AB.6740.2.4.2011.JJ załącznik nr 10 do s.i.w.z.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zastosowaniem materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz – należytą starannością w jego wykonaniu i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie.

- Wyroby przewidziane do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia muszą posiadać  stosowne atesty i certyfikaty dotyczące wprowadzenia ich do obrotu w rozumieniu art. 10 ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do:

-	urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz zabezpieczenia terenu na którym realizowane  będą  roboty budowlane pod względem bezpieczeństwa mienia i osób,

-     wykonania wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących  (roboty przygotowawcze, organizacji placu budowy, obsługi geodezyjnej, badań, inwentaryzacji geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego),

-	zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

-	prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami  w zakresie bhp i p.poż.,

-	usuwania na bieżąco odpadów i śmieci oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru,

-	opracowania wraz z uzgodnieniami projektu organizacji ruchu i poniesienia wszelkie koszów wynikających z projektu organizacji ruchu – w tym oznakowania dróg,

-	wykonania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami i uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń o ile zaistnieje taka potrzeba,

§ 2.

1.   Termin przystąpienia do wykonania robót jak w § 1 - w ciągu 7 - dni od daty podpisania   umowy.

2.    Strony ustaliły termin realizacji zamówienia  tj. do dnia 30-04-2012r.

3.  Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót - w miejscowości Skarżysko Kościelne, protokółem przekazania placu budowy w terminie określonym w pkt.1 wraz z kompletem dokumentacji, jak w § 1. pkt. 3 umowy i dziennikiem budowy.

§ 3.

- Za wykonanie zamówienia publicznego jak w §1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie – zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, tj.

  - Cena netto........................................zł

(słownie..................................................................................................)

- Cena brutto.......................................zł

( słownie.................................................................................................)

W tym podatek VAT w wysokości.................%   to jest w kwocie:

(słownie .....................................................................          …………….)

2.   Wynagrodzenie jak w pkt.1 ustalono na podstawie planowanych ilości robót i stawek cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do umowy.  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie zawierają  koszty związane z realizacją zamówienia jak w § 1 umowy tj. robót przygotowawczych, pomocniczych, organizacji placu budowy, obsługi geodezyjnej, badań, inwentaryzacji geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego i są cenami stałymi przez cały okres trwania umowy. Wykonawca na swój koszt opracuje wraz z uzgodnieniami projekt organizacji ruchu i poniesie wszelkie koszty wynikające z projektu organizacji ruchu – w tym oznakowania dróg.

3.  W przypadku zmiany ilości robót, będą one rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilości robót, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

4.   Roboty nie ujęte w przedmiarze i nie dające się przewidzieć a konieczne do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na zlecenie Zamawiającego jako roboty dodatkowe. Przed przystąpieniem do ich wykonania, zostanie przedstawiona  wycena tych robót. Wykonawca wykona je na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, na podstawie protokółów konieczności podpisanych przez strony umowy.

5.   Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
O powyższym fakcie Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.

§ 4.

Szczegółowe terminy realizacji robót wraz z podaniem ich wartości zostaną zawarte w harmonogramie rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, będącym załącznikiem do niniejszej umowy o wykonanie zamówienia.

§ 5.

- Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokółu odbioru wykonanych robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgodnie z zakresem jak w §1. pkt. 2.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem wykonania i przyjęcia robót przez Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych:

Nabywca: Gmina Skarżysko Kościelne

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

NIP: 663-133-84-09

Płatnik: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

NIP: 663-174-61-08

- Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy, nr: …………………………………………………………………………………...............

§ 6.

    - Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 14 dni licząc od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.

    - O gotowości do odbioru robót Wykonawca zawiadomi odrębnie Zamawiającego na piśmie

    - Z czynności odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru  oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad, jeżeli takie wystąpią.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania wadliwych elementów  po raz drugi.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas czynności odbiorowych atesty, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie użytych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dziennik budowy.

    - W terminie 14 dni po upływie terminu gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny, mający na celu stwierdzenie i usunięcie ewentualnych wad okresu gwarancji.

§ 7.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  36-miesięcznej  gwarancji na roboty objęte niniejszą umową  licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Okres rękojmi na wykonane roboty, licząc od daty odbioru robót przyjmuje się na okres 12 miesięcy.

3.   Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

4.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek  powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia o ich zaistnieniu przez Zamawiającego.

§ 8.

- Strony ustaliły, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne w następujących wypadkach i okolicznościach:

- Jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonania zamówienia z winy leżącej po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od wykonania zamówienia z winy leżącej po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,1 % ceny ofertowej, za każdy dzień zwłoki, jeśli przekroczenie nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- Za zwłokę w odbiorze końcowym robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający płaci kary umowne Wykonawcy, w wysokości 0,1 % ceny ofertowej W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia stosownie do art.145 ust.1  ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać  wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

- Strony zastrzegają sobie prawo od odszkodowania  uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

- Wykonawca wyznacza: ..................................................... do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy.

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest  ………………………………………

3.  Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni: …………………………………..

§ 10.

Wykonawca zaopatrzy się w materiały przewidziane do wbudowania montażu, spełniające wymagania w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane.

§ 11.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania robót i od momentu przekazania frontu robót odpowiada za mienie znajdujące się na placu budowy.

§ 12.

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

§ 13.

- Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, na zasadach określonych w pkt.XV. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zwrot zabezpieczenia jw. nastąpi na zasadach i w terminach określonych w pkt. XV. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 14.

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w    następujących wypadkach:

1.1.  Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres1 miesiąca,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia   przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też

nienależycie  wykonuje swoje zobowiązania umowne,

1.2.   Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio  okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3.   W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół  inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

b. sporządzić wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

c. wezwać Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający  przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a. dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt. 3 oraz zapłaty za nie wynagrodzenia

b. odkupienia pozostałych materiałów

c. przejęcia placu budowy.

§ 15

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

- Wykonawca może powierzyć wykonanie  zamówienia podwykonawcom

2. W  przypadku powierzenia robót przez Wykonawcę   podwykonawcom, należność wykazana w fakturze za roboty wykonane przez podwykonawców przekazana

zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

§ 17

1.   Zmiana  niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie  pisemnej, za zgodą stron umowy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a) osób wymienionych w § 9 niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji,

b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.3  umowy,

c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

d)   danych  teleadresowych w przypadku ich zmiany,

e)   numeru rachunku bankowego Wykonawcy, w przypadku  jego zmiany.

3.   Zmiany umowy o wykonanie zamówienia mogą być dokonywane na warunkach:

a)   zmiany mogą być wnioskowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

b)   uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

c)   forma pisemna wprowadzenia zmiany, pod rygorem nieważności.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy K.C.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla miejsca zawarcia umowy.

§ 19.

Integralną część niniejszej umowy stanowią załącznik:

- Oferta wykonania – zał. Nr 1,

- Kosztorys ofertowy zał. Nr 2,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót –zał. Nr 3,

§ 20.

Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: