U M O W A  NR …

(zaktualizowany projekt umowy)

zawarta w dniu ………….. 2014 roku w Skarżysku Kościelnym pomiędzy :

Gminą Skarżysko Kościelne z siedzibą w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne,

reprezentowaną przez: ……………………………………………..- Wójta Gminy

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym

a

# …………………………………………………………………………………………………………………………….…….,

zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………..….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………………………………………….,

działającą na podstawie .....................................................................,

reprezentowaną przez: ……………………….

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

§ 1

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów Rudka, Gmina Skarżysko Kościelne”, przedsięwzięcie współfinansowane w ramach działania 3.3. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków EFRROW, dla projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka”

- W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu prac:

Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z sieciową przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów Rudka gmina Skarżysko Kościelne.

Kompletny system kanalizacji ściekowej miejscowości jak wyżej tworzą:

– kanały ściekowe grawitacyjne średnicy 200 mm z PVC – długość projektowana 754,8 m,

– kanały tłoczne PE75x4,6 – długość projektowana 445,5 m,

– przykanaliki do granic nieruchomości,

– przepompownia ścieków wraz instalacją zasilania elektrycznego – szt. 1,

– droga wewnętrzna do obsługi przepompowni ścieków.

Kanały grawitacyjne, przepompownia ścieków i rurociąg tłoczny zostały zaprojektowane 
w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Michałowie działka nr 99/6 – droga powiatowa (miejsce włączenia do istniejącej studni MR).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wykonać na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji w miejscowości Michałów Rudka, opracowanej przez:

- projektanta Jarosława Kosakowskiego w branży sanitarnej,

- Roberta Poluta w branży elektrycznej,

- Krzysztofa Grosickiego w branży drogowej.

Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony:

### - projektem budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 7 do s.i.w.z.

- przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 8 do s.i.w.z.

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załącznik nr 9  do s.i.w.z.

- Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami decyzji pozwolenia na budowę Nr 236/2013 znak: AB.6740.1.207.2013.MP z dnia 01.08.2013r. stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót określonych w §1 niniejszej umowy w terminie: do dnia 31 lipca 2014 roku.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy na podstawie protokołu, podpisanego przez strony umowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

- Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 4

1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).

2.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia lub zaniedbania swoich Podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

2.3. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakichkolwiek części umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 20 dni.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem:

- kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,

- oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia w każdym przypadku, niezależnie od wartości wynagrodzenia brutto.

8. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej umowy, w przypadkach o których mowa w pkt. 5 powyżej.

9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

10. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

11.1. Przed zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia bądź jego części, zostały Podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie.

11.2. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

12. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

13. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy.

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

21. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt, na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21).

- Wykonawca jest obowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów i nawierzchni dróg.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze przy obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych,

- właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

- zlokalizowania w okolicach wyjazdów z terenu budowy stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów opuszczających teren budowy,

- umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom,

- uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej warunków i terminów połączenia budowanej sieci kanalizacji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej (miejsce włączenia do istniejącej studni MR).

- wykonywania robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji przy ścisłej współpracy i przy nadzorze przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej przy zachowaniu wszystkich warunków i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w uzgodnieniach dokumentacji projektowej co do sposobu, uwarunkowań i wymagań operatora istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

- zgłoszenia do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej zakończenia robót związanych z połączeniem  sieci kanalizacyjnych celem ich odbioru,

- niezwłocznego powiadamiania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o wystąpieniu w trakcie robót budowlanych kolizji z urządzeniami lub sieciami niezainwentaryzowanymi na mapach geodezyjnych i nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, a uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz zabezpieczenia terenu na którym realizowane  będą  roboty budowlane pod względem bezpieczeństwa mienia i osób,

- wykonania wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących  (roboty przygotowawcze, organizacji placu budowy, obsługi geodezyjnej, badań, inwentaryzacji geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego),

- opracowania wraz z uzgodnieniami projektu organizacji ruchu i poniesienia wszelkich koszów wynikających z projektu organizacji ruchu – w tym oznakowania dróg,

- wykonania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami i uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń o ile zaistnieje taka potrzeba,

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

- Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy zachowaniu wszystkich warunków i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w uzgodnieniach dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy i jego otoczenie oraz zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń i ich lokalizacją na planach, a także uzyskał wszelkie niezbędne informacje tak, aby miał pełną wiedzę o warunkach hydrologicznych, geologicznych i geotechnicznych na terenie i w otoczeniu terenu budowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po zawarciu niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.

§ 9

- Za wykonanie zamówienia publicznego jak w §1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie – zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, tj.

  - Cena netto........................................zł

(słownie..................................................................................................)

- Cena brutto.......................................zł

( słownie.................................................................................................)

W tym podatek VAT w wysokości.................%   to jest w kwocie:

(słownie .....................................................................          …………….)

2.   Wynagrodzenie jak w ust.1 ustalono na podstawie planowanych ilości robót i stawek cen jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych będących załącznikami do umowy.  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie zawierają  koszty związane z realizacją zamówienia jak w § 1 umowy tj. robót przygotowawczych, pomocniczych, organizacji placu budowy, obsługi geodezyjnej, badań, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zajęcia pasa drogowego i są cenami stałymi przez cały okres trwania umowy.

3.  W przypadku zmiany ilości robót, będą one rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilości robót, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

4.   Roboty nie ujęte w przedmiarze i nie dające się przewidzieć a konieczne do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na zlecenie Zamawiającego jako roboty dodatkowe. Przed przystąpieniem do ich wykonania, zostanie przedstawiona  wycena tych robót. Wykonawca wykona je na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, na podstawie protokółów konieczności podpisanych przez strony umowy.

5.   Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. O powyższym fakcie Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.

§ 10

  - Odbiór robót określonych niniejszą umową następować będzie na podstawie:

- końcowego protokółu odbioru robót po zakończeniu i odbiorze całości wykonanych robót.

  - Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego robót:

- po zakończeniu całości robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- wypełniony dziennik budowy,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej w 4 egz. oraz jako plik w formacie *.jpg, lub *.pdf zapisany na płycie CD,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) na wbudowane przy realizacji przedmiotowego zadania wyroby budowlane (materiały, urządzenia), potwierdzające ich zgodność z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- wykaz użytych materiałów wraz z podaniem ich producentów,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a w razie potrzeby także przez projektanta pełniącego nadzór autorski,

- protokoły badań i sprawdzeń (m.in.: protokół szczelności rurociągu, badania i pomiary zagęszczenia podbudowy, inspekcję telewizyjną kanalizacji, protokóły prób ciśnieniowych itp.),

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości,

- oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 57 ust.2 pkt 2) i 3) ustawy Prawo budowlane, oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu instalacji elektrycznych zasilania przepompowni ścieków.

- Zamawiający powoła komisję odbiorową w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę i powiadomi uczestników o terminie odbioru;

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy najpóźniej w 7 dniu licząc od daty powołania komisji odbiorowej i zakończy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem ust.4,

- protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru;

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może od  umowy odstąpić.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 11

- Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokółu odbioru wykonanych robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zakresem jak w §1. ust. 2.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem wykonania i przyjęcia robót przez Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych:

Nabywca: Gmina Skarżysko Kościelne

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

NIP: 663-133-84-09

- Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 12

- Zamawiający wyznacza Inspektorów Nadzoru inwestorskiego do sprawowania nadzoru techniczno-ekonomicznego:

- branży sanitarnej w osobie : …………………….………………….

- branży elektrycznej w osobie:……………………………………………..

- branży drogowej w osobie: …………………………………………..

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:………………………..posiadającego uprawnienia  ..............................................................................

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będą:

- Ksawery Krupa – Inspektor ds. drogownictwa,

- Robert Gładyś – Inspektor ds. infrastruktury.

§ 13

Szczegółowe terminy realizacji robót wraz z podaniem ich wartości zostaną zawarte w harmonogramie rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, będącym integralną częścią niniejszej umowy.

§ 14

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zwrot zabezpieczenia jw. nastąpi na zasadach i w terminach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu wykonania całości robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy,

- za przekroczenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi albo gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z §10 ust. 3 i §16 ust. 4,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 19, ust. 1, lit. a.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości i 12 miesięcznej rękojmi za wady na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego skorzystać. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości elementy objęte przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych elementów rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu.

- W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny, według załącznika do niniejszej umowy.

- Wszelkie wady wykonanych robót podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 1 lit. b), służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.  Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego i zakres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 18

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, osób sprawujących nadzór inwestorski, osób wymienionych do kierowania robotami budowlanymi oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

- konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia w szczególności zmiany wynikającej ze zmian w projekcie, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

- zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto.

- przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,

- wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wykonania umowy,

- wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wystąpienia innych przyczyny zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością prowadzenia prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły przyczyny zewnętrzne, o których mowa w zdaniu poprzednim.

6)  pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

- Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 19

- Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania robót zgodnie z umową lub do wykonywania zobowiązań zgodnie z umową.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z której przyczyn dotyczących dokonano odstąpienia od umowy.

§ 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 22

1.	Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

-	Oferta wykonania – zał. Nr 1,

-	Kosztorys ofertowy zał. Nr 2,

-	Harmonogram rzeczowo – finansowy robót – zał. Nr 3,

-	Wzór dokumentu gwarancyjnego – zał. Nr 4,

2.	Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Wykonawca:					 	Zamawiający:

Wzór dokumentu gwarancyjnego – zał. Nr 4 do umowy

Dokument Gwarancyjny

Dotyczy zadania pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów Rudka, Gmina Skarżysko Kościelne”

Umowa Nr …….......... z dnia ………..2014 r.

Wykonawca robót tj.: …………………………………………………………………..

zwany dalej „Gwarantem”, niniejszym dokumentem udziela Zamawiającemu tj. Gminie Skarżysko Kościelne gwarancji, co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.

- Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszej gwarancji.

- Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego tj. od dnia  …….. ……. 2014r. do dnia …………………… 2017 r. z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszej Gwarancji.

- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji za wady obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji jakości za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego skorzystać. Jeżeli Gwarant z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Gwaranta każdorazowo w formie pisemnej o istnieniu wad w terminie do 1 miesiąca, licząc od daty ich ujawnienia. Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót. Z czynności przeglądu strony zobowiązane są każdorazowo sporządzić pisemny protokół, w którym ustalą fakt istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunięcia.

- W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający w formie pisemnej dokona zgłoszenia faktu wystąpienia wad, ich zakresu i zobowiąże Gwaranta do usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnia się czas niezbędny do usunięcia wad oraz warunki atmosferyczne.

- W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie wad, Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcie wad na koszt Gwaranta, przy czym Zamawiający wykonując powyższe uprawnienia nie traci dalszych uprawnień wynikających z gwarancji.

Skarżysko Kościelne, dnia …………………. 2014r.

................................................................

Upoważniony przedstawiciel

Wykonawca / Gwarant