Zał. nr 7 do SWZ

UMOWA nr ……/2021/In.II

Zawarta  w Skarżysku Kościelnym w dniu ………………………………………pomiędzy:

Gminą Skarżysko Kościelne mającą siedzibę przy ul. Kościelnej 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne  reprezentowaną przez :

……………………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Umowa zawarta na podstawie wyboru ofert w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej 130.000 złotych.

§  2

PRZEDMIOT UMOWY

Nazwa nadana zamówieniu publicznemu przez Zamawiającego:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Kierzu Niedźwiedzim na działce 733 – regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji proj.-koszt.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa opracowana będzie w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dane orientacyjne projektowanej drogi :

- szerokość jezdni 6m

- chodnik 2m

- pas zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem 1m

- pobocze utwardzone 1m.

- rów odwadniający jednostronny

- projekt wodociągowy

- projekt kanalizacyjny

- projekt oświetlenia ulicznego

- zjazdy na działki po obu stronach drogi

- przewidzieć miejsce na zasilanie elektryczne kablowe działek przyległych

- łączna długość drogo 962m

- ilość działek do podziału 65szt.

Opracowania projektowe będą zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia i zezwolenia w zakresie wynikającym z przepisów,  a także spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta 
o spełnieniu powyższych wymagań. Opracowania projektowe powinny być zgodne 
z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu przekazania ich Zamawiającemu.

Dokumentacja nie może być opisana przez wskazanie znaków towarów, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i podane jest określenie co stanowić będzie o równoważności zaproponowanego rozwiązania.

§  3

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

A.Opracowanie map do celów projektowych, wykonanie operatu podziałowego wraz z przygotowaniem map dla potrzeb zatwierdzenia podziału nieruchomości. Sporządzenie operatu wodno-prawnego odprowadzenia wód powierzchniowych z terenu drogi.

Przedmiary robót (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót), kosztorysy ofertowe oraz kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (kosztorysy inwestorskie opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wynikających z decyzji, uzgodnień i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji jak np. informację BIOZ oraz 
- mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;

- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

- określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

- określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;

- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

B. Dokumentację projektową tj.: projekty architektoniczno-budowlane, projekty zagospodarowania działki lub terenu należy opracować w 5 egzemplarzach. Kosztorysy inwestorskie branżowe, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w 3 egzemplarzach oraz na nośniku CD-ROM w formacie *PDF, *doc.

Wykonawca dołączy do projektów oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uprawnienia, zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego,

C. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na etapie realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień z instytucjami, zarządami, a także sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzyskania w imieniu gminy Skarżysko Kościelne decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Warunki techniczne do projektowania, zabezpieczenia lub przebudowy innych sieci 
i urządzeń wykonawca uzyska we własnym zakresie,

Projektant zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

Projektant w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.

§  4

TERMINY

Termin wykonania zamówienia:

Ustala się termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do dnia 20-12-2021 r.

§  5

WSPÓŁDZIAŁANIE

1. Strony niniejszej umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu prac projektowych stanowiących ich przedmiot w celu terminowego, należytego i jak najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu umowy:

a) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

b) celem spotkań kontrolnych jest sprawdzenie prawidłowości wykonywania wytycznych Zamawiającego, zaawansowania prac projektowych oraz terminowości realizacji . Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak postępów w wykonywaniu prac projektowych podczas kolejnych spotkań kontrolnych, może wezwać Wykonawcę do udokumentowania zaawansowania prac projektowych.

3. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy -……………….., który jest upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

§  6

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówioną dokumentację projektową  z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością  rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

2. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane   w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy.

3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa   w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w pkt. 2, w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt 2, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza akceptację zmiany.

5. W branżach nie wskazanych w ofercie Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko zapewnia dobór odpowiednich projektantów posiadających kwalifikacje do wykonywania prac  projektowych.

6. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców do innych prac projektowych niż wskazane                        w Ofercie Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

7. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

8. Zamawiający zaakceptuje zmianę podwykonawcy, w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

9. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt. 7, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

11. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:

a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z wykonaniem operatu podziałowego dla potrzeb zatwierdzenia podziału nieruchomości

b) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,

c) uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

d) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń               w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

12. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do nie uczestniczenia w postępowaniu, którego przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

§  7

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający na obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający w każdej chwili może żądać od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w szczegółowej specyfikacji technicznej i umowie.

§  8

ZMIANY

- Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać:

a) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy,

b) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy,

c) wykonać dodatkowe opracowanie projektowe jeśli będzie ono niezbędne do otrzymania

zezwolenia, a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia, ustalonych                            w umowie w przypadkach:

a) niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy,

b) innych istotnych powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy może nastąpić również w przypadku:

a) wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,

b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku Wykonawcy  w przypadku ich zmiany.

c)  zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty w kwocie:

cena netto: ...............................................................................................................................zł.

słownie: ...........................................................................................................................................

cena brutto: ...............................................................................................................................zł.

słownie: ...........................................................................................................................................

przy uwzględnieniu podatku VAT wynoszącego:............... %

W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujęte zostały wszystkie koszty związane                                     z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz podatek VAT.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość jednej zapłaty częściowej za wykonanie kompletnej z punktu widzenia zakresu przedmiotu zamówienia części prac projektowych.

3. Terminy płatności faktury częściowej i końcowej Wykonawcy ustala się na  30 dni od dnia doręczenia faktur wraz z protokołem odbioru potwierdzającym wykonanie pracy przez Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Wykonawca zafakturuje wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy na Zamawiającego                      z uwzględnieniem następujących danych:

Nabywca:

Gmina Skarżysko Kościelne

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

NIP: 663-133-84-09

Płatnik:

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

- W ramach niniejszego zamówienia obowiązują zasady zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego zgodnie z MPP – tj. mechanizmem podzielonej płatności.

§ 10

ODBIÓR ROBÓT

1. Przekazanie do odbioru końcowego całej kompletnej dokumentacji  projektowej wraz z prawomocną decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej  stanowiącej przedmiot odbioru  protokołem przekazania. Dokumentacja projektowa winna  zawierać  wykaz  opracowań i szczegółowe spisy jej zawartości oraz pisemne zapewnienie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz posiadać zatwierdzenia i opieczętowanie wynikające z decyzji zezwolenia.

3. Odbiór częściowy zostanie dokonany na podstawie protokółu przekazania wykonanych opracowań Zamawiającemu.

§ 11

NADZÓR AUTORSKI

1. Na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowywanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.

2. Strony postanawiają, że Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach kwoty ustanowionej w §9 pkt1 i nie będzie żądał dodatkowej zapłaty.

3. Prawa autorskie opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę z chwilą ich przekazania i przyjęcia przez Zamawiającego, stają się własnością Zamawiającego z prawem do ich swobodnego dysponowania i rozporządzania.

§12

UBEZPIECZENIA

1.  Wykonawca oświadcza że ma zawartą umowę ubezpieczenia aktualną w całym okresie trwania umowy. Ubezpieczenie  obejmuje odpowiedzialność cywilną wynikającą   z działalności zawodowej        w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakiejkolwiek strat, w tym strat o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiający  może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu odpowiedzialności za wady należy się Zamawiającemu pełne odszkodowanie.

4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku  z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§  13

KARY UMOWNE

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej:

a/ w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny, w szczególności , jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez realizatora robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy robót dodatkowych lub zamiennych – w wysokości 20 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych,

b/ za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości  0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

c/ za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej  w wysokości 0,1 % całkowitego  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

d/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - karę umowną stanowiącą  10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

e/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - karę umowną stanowiącą 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją strat Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej  wynagrodzenia określonej w § 9 ust.1 za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca.

§  14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy             i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

c) zaistniała sytuacja o której mowa w § 6 ust. 4 - Wykonawca wprowadził zmiany Personelu                            o których mowa w § 6 ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego,

d) zaistniała sytuacja o której mowa w § 6 ust. 9  - Wykonawca wprowadził zmiany podwykonawcy                 o których mowa w § 6 ust. 7, bez akceptacji Zamawiającego,

e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy                w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                z tytułu wykonania części Umowy,

f) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy                  i poleceniami Zamawiającego,

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

h) nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy,

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy, częściowo odebrane już i zapłacone opracowania mogą być wykorzystywane i dysponowane przez Zamawiającego w dowolny sposób.

§  15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  oraz przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.  Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

- oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1,

- specyfikacja warunków zamówienia - Załącznik nr 2.

4. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach w tym 3 egz. dla Zamawiającego,  1egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                      ZAMAWIAJĄCY: